Apêndice J

Cronograma de Desenvolvimento do Projeto

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Id** | **Nome da Tarefa** | **Término** | **Predecessoras** | **Nomes dos recursos** |
| **1** | **Sistema** |  |  |  |
| **2** | **Fase I** |  |  |  |
| **3** | Desenvolvimento das funcionalidades | 30/11/2010 |  |  |
| **4** | Teste unitário | 1/7/2010 | 3 |  |
| **5** | Teste integrado | 15/8/2011 | 3 |  |
| **6** | Requisito de interface | 20/9/2011 | 3 |  |
| **7** | Roteiro de teste | 30/9/2011 | 3 |  |
| **8** | Evidência de teste | 1/10/2011 | 3 |  |
| **11** | **Fase II** |  |  |  |
| **12** | Correção das funcionalidades | 20/10/2011 | 4 |  |
| **13** | **Atualização dos artefatos** |  |  |  |
| **14** | Artefatos da UML | 16/10/2011 | 2 |  |
| **15** | Artefatos de qualidade | 17/10/2011 | 2 |  |
| **16** | **Pré-Banca** | 8/11/2011 |  |  |
| **17** | **Entrega do trabalho escrito em 3 vias encadernadas** | 16/11/2011 | 16 |  |
| **18** | **Correções** | 23/11/2011 | 17 |  |
| **19** | **Defesa do TCC em banca** | 05/12/2011 | 18 |  |